| COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO PROVINCIA DI ORISTANO |
| --- |
| N. _________ REP. REFERTO DI PUBBLICAZIONE Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi Dal 18/01/2010 Al 02/02/2010 inviata contestualmente ai capi gruppo, al responsabile del servizio e ufficio competenti Prot. 153 Del 18/01/2010 Data 18/01/2010 IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Salvatorino Chelo | N. 05 del registro delle deliberazioni data 13/01/2010 |
|  | VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: |
|  | p.zza regina elena – autorizzazione alla recedessione contrattuale nei confronti della ditta aggiudicatrice fancello resauri – quantificazione spese – autorizzazione al rimborso |
|  | L’anno duemiladieci addì 13 (tredici) del mese di gennaio Alle ore 10:00 , nella sala giunta della sede Municipale, a seguito di convocazione nei modi legge si è riunita la Giunta Comunale: Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti Manca Antioco Giuseppe X Pes Giuseppe X Dettori Salvatore X Obinu Antonio X Pes Francesco X Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino Chelo Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. |
| La presente deliberazione è divenuta esecutiva: ( dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ( è stata dichiarata immediatamente esecutiva per ragioni d’urgenza. IL SEGRETARIO COMUNALE (Dr. Salvatorino Chelo) |  |
| Comune di Scano di Montiferro - Provincia Oristano |
| Delibera Giunta Comunale | N. 5 | Del 13/01/2010 |
| Oggetto: | p.zza regina elena – autorizzazione alla recedessione contrattuale nei confronti della ditta aggiudicatrice fancello resauri – quantificazione spese – autorizzazione al rimborso |

LA GIUNTA COMUNALE

- PREMESSO :

- Che con deliberazione della giunta comunale n° 81 del 27.05.09 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di “ Sistemazione della Piazza Regina Elena”, dell’importo complessivo di €.42.000,00 di cui €. 27.500,00  ed  €. 1.500,00 per oneri di sicurezza;

- Che con determinazione UT n° 84 del 24.06.2009 si stabiliva di procedere all’appalto  dei lavori mediante  procedura  aperta  e  si approvava contestualmente  il Bando ed il relativo disciplinare di gara, indicendo la stessa per il giorno  28.07.09 alle ore 10,00, in prima seduta , e per il giorno  10.08.09 alle ore 10,00, in seconda seduta;

- Che del  bando di gara e  del  relativo disciplinare venne data pubblicità mediante  l’affissone all’albo pretorio  del comune   dalla data del 25.06.09 al 27.07.09 e pubblicato sul profilo del committente.

- Che i requisiti  di qualificazione, stabiliti dal punto “C “ del disciplinare di gara  nonché nella sezione  “ condizioni minime necessarie per la partecipazione alla gara “,  del  bando di gara, stabilivano che,  al fine di poter partecipare alla gara le imprese interessate dovevano essere in possesso della qualificazione SOA  e/o della qualificazione  rilasciata dall’albo regionale degli appaltatori, per  la categoria OG2;

- Che nei termini stabiliti dal bando di gara  vennero presentate n° 3 offerte dalle seguenti ditte: Impresa restauri Fancello,; Impresa Edile Mario Carta; Ditta Pes Salvatoragelo. Tutte con sede in Ardilo.

- Che con verbale in data 28.07.09 , il presidente, verificata la documentazione presentata,  ammetteva alla gara tutte le imprese partecipanti, e  aggiudicava  in via provvisoria l’appalto alla ditta “ Impresa Restauri Fancello “ con sede in Sedilo, con riserva di approvazione da parte del responsabile del servizio;

- Che con lettera prot. n° 2862 del 28.08.09 veniva comunicata all’impresa Fancello l’aggiudicazione dei lavori  e  la stesa veniva convocata  per il giorno 09.09.2009 presso l’ufficio di segretaria del comune di Scano Di Montiferro per la stipula del contratto d’appalto;

- Che  con determinazione del responsabile dell’area tecnica  n° 143 del  14.09.09   si determinava: di appaltare  i lavori alla ditta  restauri Fancello  di Sedilo; di impegnava la spesa sul cp. 3526/08 e 3522 rrpp 2007 , dando  atto della  esistenza della  necessaria disponibilità ;  di stipulare il contratto con l’impresa  ;

- Che il contratto, dell’importo complessivo di €. 23.012,55, oltre €. 1.500,00 per oneri di sicurezza,  venne  stipulato in data 14.09.09, rep n° 5 , e  registrato all’ Agenzia delle Entrate di Oristano  in data 23.09.09 al n° 767 S. 1°;

- Che con determinazione del responsabile dell’area tecnica n°  172 del 09.12.209, si è provveduto all’annullamento degli atti di  aggiudicazione alla ditta Fancello, in quanto avvenuta illegittimamente per le motivazioni indicate nella determinazione  citata  che si intuente, in questo atto, integralmente richiamata;

- Che con determinazione del responsabile dell’area tecnica n° 02 in data 12.01.2010 i lavori oggetto della presente deliberazione  sono stati affidati alla ditta Carta Mario  di Sedilo, che risulta in   possesso dei necessari requisiti  stabiliti dal bando e disciplinare  di gara, ditta con  la quale si deve quindi  stipulare il contratto d’appalto per l’esecuzione delle opere;

- Che è intenzione dell’amministrazione comunale recedere dal contratto stipulato con la ditta  Fancello  essendo venuti meno i presupposti che  hanno indotto la stessa  alla stipula;

- Che nella fattispecie  ricorrono le condizione di cui all’art. 134 del D.lgs 163/06;

- Vista la richiesta della ditta Fancello prot. n° 56 del 11.01.2009 con la quale  chiede  la restituzione delle spese sostenute, lo svicolo delle cauzioni e  il risarcimento del tempo impiegato, come di seguito indicato: Spese per diritti di segreteria; n° 4 marche da bollo; spese di registrazione atto; polizza fidejussoria pari ad €. 100; polizza assicurativa pari ad €. 150; risarcimento del tempo pari ad €. 800,00;

- Rilevato che la somma complessiva richiesta  è comunque inferiore a quanto stabilito dall’art. 134 del D.lgs 163/06;

- Ritenuto di  dover provvedere in merito;

- Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dell’Area Finanziaria e Tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile  e tecnica della proposta di deliberazione;

CON VOTAZIONE UNANIME palesemente espressa per alzata di mano

DELIBERA

La narrativa che precede si intende integralmente richiamata, e conseguentemente:

- Di

  - autorizzare il responsabile  dell’area tecnica  a recedere dal contratto  rep n° 5 stipulato  in data 14.09.09  con la ditta “Impresa Restauri Fancello” con sede in Sedilo ,   registrato all’ Agenzia delle Entrate di Oristano  in data 23.09.09 al n° 767 S. 1, e alla liquidazione delle  spettanze in base a quanto richiesto dalla stesa ditta con nota prot. n° 56 del 11.01.2009, e contestualmente quantificare le  spese ed i costi indebitamente sostenuti dall’amministrazione comunale in conseguenza dell’illecita  aggiudicazione;

  - incaricare il responsabile  dell’area tecnica  ad attivare la procedura per la ripetizione delle spese indebitamente sostenute dal Comune in conseguenza dell’illecito  affidamento dei lavori alla ditta Fancello

- Di incaricare il responsabile dell’area finanziaria della individuazione di un apposito capitolo di spesa  per la restituzione degli oneri  e spese  quantificate dal responsabile dell’area tecnica;

Con successiva votazione unanime, espressa per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE

(Antioco Giuseppe Manca)	 (Dott. Salvatorino Chelo)